Республика Карелия

Олонецкий район

Администрация Туксинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2019 года                                          № 13-1                                                      д. Тукса

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству на 2019 год

В целях повышения уровня благоустройства территории Туксинского сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального образования «Туксинское сельское поселение», Правилами благоустройства на территории Туксинского сельского поселения, утвержденными решением Совета Туксинского сельского поселения от 28.09.2017 № 31, администрация Туксинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по благоустройству территории Туксинского сельского поселения на 2019 год (Приложение).

2.	Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Туксинского сельского поселения по адресу:   http://adm-tyksa.ru/.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава Туксинского

сельского поселения	И.Н. Корнилова

Приложение

к постановлению администрации Туксинского сельского поселения от «12» марта 2019 года № 13-1

План мероприятий по благоустройству территории Туксинского сельского поселения на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега дорог общего пользования местного значения, прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории поселения | январь-апрель; ноябрь-декабрь | Администрация Туксинского сельского поселения, руководители учреждений и организаций, находящихся на территории Туксинского сельского поселения |
| 2 | Ремонт покрытия деревянного пешеходного моста через р. Тукса у дома № 213а | март-апрель | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 3 | Участие в ежегодном Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» | апрель-май | Администрация Туксинского сельского поселения, руководители учреждений и организаций, находящихся на территории Туксинского сельского поселения, жители Туксинского сельского поселения |
| 4 | Проведение месячника по благоустройству территории Туксинского сельского поселения | май-июнь | Администрация Туксинского сельского поселения, руководители учреждений и организаций, находящихся на территории Туксинского сельского поселения, жители Туксинского сельского поселения |
| 5 | Благоустройство общественной территории по ул. Юбилейная (обустройство детской площадки, установка скамеек, урн для мусора) | май-июнь | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 6 | Благоустройство территории памятника погибшим землякам в годы ВОв (уборка аварийных деревьев, установка 4-х светильников, подключение их к уличному освещению, покос травы) | май-июнь | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 7 | Проведение акарицидной обработки общественных территорий | май-июнь | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 8 | Грейдерование дорог общего пользования местного значения | июнь | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 9 | Очистка существующих и устройство новых дренажных систем (канав) на территории поселения | июнь-июль | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 10 | Скашивание травы по обочинам дорог общего пользования местного значения | июнь-август | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 11 | Проведение рейдов по улицам села для выявления частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | май-июль | Администрация Туксинского сельского поселения, Совет Туксинского сельского поселения |
| 12 | Ремонт автодороги по ул. Центральная, участок от дома № 10 до дома № 5 | июль-август | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 13 | Устройство новой линии водопровода по ул. Садовая | июль-август | Администрация Олонецкого национального муниципального района, Администрация Туксинского сельского поселения |
| 14 | Проведение муниципального конкурса по благоустройству территорий частных домовладений «Двор образцового содержания» | июль | Администрация Туксинского сельского поселения, МБУ «Туксинский СДК», Совет Туксинского сельского поселения, жители Туксинского сельского поселения |
| 15 | Замена части светильников уличного освещения старого образца на светодиодные светильники | сентябрь-ноябрь | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 16 | Организация сбора и вывоза мусора от населения | постоянно в течение года | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 17 | Информирование граждан об административной ответственности за нарушение правил благоустройства на информационных стендах и путем подворного обхода | постоянно в течение года | Администрация Туксинского сельского поселения, Совет Туксинского сельского поселения |
| 18 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства частных и общественных территорий | постоянно в течение года | Администрация Туксинского сельского поселения, Совет Туксинского сельского поселения |