ПРОТОКОЛ

заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории Туксинского сельского поселения Республики Карелия

от 22 сентября 2020 года									д. Тукса

№ 8/2020

Председатель комиссии:

Корнилова И.Н. – глава Туксинского сельского поселения

Секретарь:

Петровина В.Л. – ведущий специалист администрации Туксинского сельского поселения

Члены комиссии:

Калачева Е.В.

Прилукина Т.А.

Кондратьева Э.И.

Калашникова Т.А.

Кекшоева О.И.

Нюппиев И.Н

Васильев Д.В.

Куцабов В.И.

Чупукова Н.Н.

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

Вопрос 1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы» в 2020 году.

Выступили:

Корнилова И.Н. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2020 году проходит успешно. В рамках программы, в соответствии с ранее утвержденным проектом, проведены работы по благоустройству общественной территории кладбища в д. Тукса.

В результате проведенных мероприятий по благоустройству территории на кладбище появилась новая входная зона с воротами, территорию кладбища огородили забором, установили контейнерную площадку, велосипедную парковку, урны для мусора, скамейки и информационный щит.

Общая стоимость, в соответствии с муниципальной программой, составила 1 809 950,00 руб., из них: 1 707 500,00 руб. – средства субсидии вышестоящих бюджетов (Российской Федерации и Республики Карелия), 102 450,00 руб. – средства бюджета Туксинского сельского поселения.

Работы по благоустройству территории кладбища полностью завершены, нареканий по работам нет. Гарантийные обязательства подрядчиков, в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, составляют 36 месяцев. Контракты полностью оплачены.

В итоговом рейтинге муниципальных образований по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Туксинское сельское поселение по состоянию на 01.09.2020 г. занимает третье место, с учетом того, что средний процент выполнения мероприятий составляет 97,3 %.

Ежеквартальные отчеты об использовании и расходовании субсидии, а также о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии, в соответствии с заключенным соглашением № 86630490-1-2020-002 от 23.01.2020 г. о предоставлении субсидии, администрацией Туксинского сельского поселения в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия подаются своевременно. Следующий отчет (заключительный за 2020 год) необходимо подать по состоянию на 01.01.2021 г.

В ГИС ЖКХ информация размещена в полном объеме.

Программу в 2020 году можно считать реализованной.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию об успешной реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

- В срок до 11.01.2021 г. администрации Туксинского сельского поселения подать в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия отчеты об использовании и расходовании субсидии, а также о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии по состоянию на 01.01.2021 г.

- Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы» разместить на официальном сайте Туксинского сельского поселения по адресу:   http://adm-tyksa.ru/.

Председатель комиссии:	И.Н. Корнилова

Секретарь комиссии:                                                                                            В.Л. Петровина