ПРОТОКОЛ

заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории Туксинского сельского поселения Республики Карелия

от 04 июня 2020 года									д. Тукса

№ 4/2020

Председатель комиссии:

Корнилова И.Н. – глава Туксинского сельского поселения

Секретарь:

Петровина В.Л. – ведущий специалист администрации Туксинского сельского поселения

Члены комиссии:

Калачева Е.В.

Прилукина Т.А.

Кондратьева Э.И.

Калашникова Т.А.

Кекшоева О.И.

Нюппиев И.Н

Васильев Д.В.

Куцабов В.И.

Чупукова Н.Н.

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

Вопрос 1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения».

Вопрос 2. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы».

ВОПРОС 1.

Выступили:

Корнилова И.Н. На сегодняшний день работы по благоустройству кладбища в д. Тукса активно ведутся. Большая часть запланированных работ уже выполнена: старый забор демонтирован и утилизирован, установлено новое ограждение и ворота, проведены работы по валке аварийных деревьев и кустарников, произведен отсев тропинок и установка бордюрного камня, установлено две скамейки и велопарковка, а также на территории размещен информационный щит.  Были проведены субботники для привлечения граждан к реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

РЕШИЛИ:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения» принять к сведению.

ВОПРОС 2.

Выступили:

Корнилова И.Н.  Форма ежемесячного отчета представлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы».

РЕШИЛИ:

- Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы» по форме, представленной в ГИС ЖКХ.

- Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы» разместить на официальном сайте Туксинского сельского поселения по адресу:   http://adm-tyksa.ru/.

Председатель комиссии:	И.Н. Корнилова

Секретарь комиссии:                                                                                            В.Л. Петровина