## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЗА 2015г.

| № | Основные направления | Наименование мероприятия | План 2015 год | Факт 10 мес.2015г. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие сельского хозяйства. | Приобретение 65 голов КРС (нетели) | кредитные средства, средства учредителей 2015 – 20 млн. руб. | Собственные средства 2015 – 6 млн. руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
|  |  | Открытие второго магазина (реализация продукции собственного производства) «Семейный капитал» | Собственные средства 2015- 1 млн.руб. | Собственные средства 2015г. – 1 млн.руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
|  |  | Приобретение 8 единиц техники | Собственные средства 2015г. – 5,5 млн.руб. | Собственные средства 2015г. – 5,5 млн.руб. | ООО "Агрофирма "Тукса" |
| 2. | Социальное развитие поселения. | Строительство нового памятника погибшим односельчанам в годы Вов 1941-1945гг. | Бюджет Республики Карелия — 405,4, Бюджет Туксинского сельского поселения — 21,3 тыс.руб. | Бюджет Республики Карелия -21,3, Бюджет Туксинского сельского поселения -405,4тыс.руб. | Администрация Туксинского сельского поселения |
| 3. | Развитие системы жизнеобеспечения | Ремонт 3 деревянных мостов в д. Тукса | Бюджет Туксинского сельского поселения -544,2 тыс.руб. | Бюджет Туксинского сельского поселения -544,2 тыс.руб. | Администрация Туксинского сельского поселения |
|  |  | Текущий ремонт электрических сетей уличного освещения с заменой эл. свитильников на светодиодные. | Бюджет Туксинского сельского поселения - 100 тыс.руб. | Бюджет Туксинского сельского поселения - 48 тыс. руб. | Администрация Туксинского сельского поселения |
|  |  | Ремонт дорожных покрытий от д.2 ул. Полевая до д.11 ул. Садовая д. Туксы | Бюджет Республики Карелия — 728,0, Бюджет Туксинского сельского поселения — 72,0 тыс.руб | Бюджет Республики Карелия — 728,0, Бюджет Туксинского сельского поселения — 72,0 тыс.руб | Администрация Туксинского сельского поселения |